## Slide 1
Проектный
Практикум

## Slide 2
Разбираемся в Agile
Что изучим?
Что будем делать на практике?
Где пригодится?

## Slide 3
обобщающий термин для целого ряда подходов и практик, основанных на ценностях Манифеста гибкой разработки программного обеспечения и 12 принципах, лежащих в его основе
Agile

## Slide 4
люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
Основные идеи

## Slide 5
Scrum
Примеры методологий
Суть Kanban в визуализации работы, ограничении объема незавершенной работы и достижении максимальной эффективности (или скорости). Kanban-команды стремятся максимально сократить время, которое уходит на выполнение проекта (или пользовательской истории) от начала до конца. Для этого они используют доску Kanban и непрерывно совершенствуют свой рабочий процесс.
Kanban
Задача команд Scrum — поставить работающее ПО за ряд промежутков времени, которые называются спринтами. Они стремятся создавать циклы обучения для быстрого сбора и учета отзывов клиентов. Scrum-команды используют особые роли, создают специальные артефакты и проводят регулярные собрания, чтобы работа шла в нужном русле. Лучше всего методика Scrum описана в руководстве по Scrum.

## Slide 6
Kanban vs Scrum

## Slide 7
User Story
User Story описывает, что и как будет делать пользователь.
Это позволит понять в чем именно для заключается ценность продукта, на понятном для всех языке. На основе US можно составлять технические задачи.

## Slide 8
User Story получилось хорошо?
INVEST:
I - independent - история не зависит от других, меньше зависимостей - легче планировать
N - negotiable - отражает суть, а не детали
V - valuable - приносит ценность для продукта, клиентов
E - estimable - ее можно оценить по сложности и трудозатратам
S - small - достаточно небольшая, чтобы сделать ее за спринт
T - Testable - понятно, как протестировать

## Slide 9
User Story как создать?
Составление US состоит из ответа на три вопроса:
Кто? Что? Зачем? Шаблон:
Как, <роль/персонаж юзера>, я <что-то хочу получить>, <с такой-то целью> .
Например,
Как руководитель отдела ОТ, я хочу посмотреть как менялся КУТ на РМ, чтобы отчитаться ГД о снижении вредности на РМ.
Важно помнить, что необходимо сегментировать роли/пользователей, а не писать все от “пользователя”, это поможет понять на кого направлена историю, основную целевую аудиторию или нет.
В том, что хочется получить необходимо указать только одну вещь, избегать слова “и”. Здесь нам важно описать, что хотим получить, “как” подскажет команда.

## Slide 10
Scrum

## Slide 11
Информация для самостоятельного обучения
Манифест
Scrum революционный метод управления проектами
User Story

## Slide 12
QA Session